Кемеровская область

Тяжинский муниципальный район

Администрация Тяжинского муниципального района

Распоряжение

| От | 15.12.2016 |  | № | 620-р |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении «Плана мероприятий об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности».

В целях исполнения требований, изложенных в п.п. 5, 7, 8 Предписания «Об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности», направленного по результатам проведения плановой проверки на основании приказа от 12.07.2016 № 25 Главным управлением архитектуры и градостроительства Кемеровской области в период с 01.08.2016 по 09.09.2016, о соблюдении законодательства о градостроительной деятельности  главой, администрацией и Советом народных депутатов Тяжинского муниципального района, руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п.1 и п.5 ст. 22, ст. 32, п.п. 15 п.1 ст.35 Устава Тяжинского муниципального района:

1. Утвердить «План мероприятий об устранения нарушений законодательства о градостроительной деятельности», согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Тяжинского муниципального  района  А.В. Баркова.

И.о. главы Тяжинского

муниципального района                                                  А.В. Барков

Щеглов А.В.

8 (384-49)21-1-17

Приложение

к распоряжению Главы Тяжинского муниципального района

от «15» декабря 2016 г. № 620-р

План мероприятий

об устранения нарушений законодательства

о градостроительной деятельности*

| № п/п | Наименование мероприятий | Содержание мероприятий сроки исполнения | Ответственные исполнители (сроки исполнения) | Ответственные по контролю за исполнением мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка и утверждение МНПА об установлении красных линий на территории сельских поселений Тяжинского муниципального района: | 1.1. Подготовка технико-экономического обоснования потребности в сумме необходимых затрат по подготовке картографической основы с координатным описанием границ населенных пунктов сельских поселений: - Акимо-Анненского; - Кубитетского; - Листвянского; - Нововосточного; - Новоподзорновского; - Новопокровского; - Преображенского; - Ступишинского; - Тисульского; - Чулымского. Определение источника финансирования. 1.2. Проведение торгов в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ по подготовке картографической основы с координатным описанием границ населенных пунктов сельских поселений. 1.3. Проведение торгов в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ по подготовке проекта генерального плана сельских поселений Акимо-Анненского и Нововосточного (прохождение по территории трубопроводного транспорта федерального значения). 1.4. Проведение торгов в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ по выполнению работ градостроительного зонирования с нанесением красных линий по границам зон в соответствии с РДС 30-201-98. 1.5. Координация подготовки проектов, подготовка и утверждение МНПА об установлении красных линий на территории населенных пунктов сельских поселений. | Отдел социально-экономического прогнозирования (2 месяца). Отдел закупок (1 месяц). Отдел закупок (1 месяц). Отдел закупок (1 месяц). Архитектурно-строительный отдел (3 месяца, от срока завершения контракта по результатам торгов). | Барков А.В. – Первый заместитель Главы Тяжинского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | подготовка и внесение в Совет народных депутатов Тяжинского муниципального района изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) сельских поселений Тяжинского муниципального района | 1.1. Подготовка технико-экономического обоснования потребности в сумме необходимых затрат по подготовке документации внесения изменений в ПЗЗ: - Акимо-Анненского; - Кубитетского; - Листвянского; - Нововосточного; - Новоподзорновского; - Новопокровского; - Преображенского; - Ступишинского; - Тисульского; - Чулымского. Определение источника финансирования. 1.2. Проведение торгов в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ по подготовке документации по внесению изменений в ПЗЗ 1.3. Координация подготовки проектов, подготовка публичных слушаний и направление проектов на утверждение | Отдел социально-экономического прогнозирования (2 месяца). Отдел закупок (1 месяц). Архитектурно-строительный отдел (3 месяца, от срока завершения контракта по результатам торгов). | Барков А.В. – Первый заместитель Главы Тяжинского муниципального района |
| 3 | передача сведений о территориальных зонах, установленных ПЗЗ сельских поселений Тяжинского муниципального района в государственный кадастр недвижимости | 1. Подготовка технико-экономического обоснования потребности в сумме необходимых затрат. Определение источника финансирования. 2. Подготовка перечня документов в соответствии с требованиями действующего законодательства. | Комитет по управлению муниципальным имуществом (2 месяца после завершения мероприятий №1 и №2). | Барков А.В. – Первый заместитель Главы Тяжинского муниципального района |

* Начальный срок исполнения мероприятий определяется днем передачи от КУГИ Кемеровской области на бумажном и электронном носителях картографической основы схемы территориального планирования Тяжинского муниципального района с описанием в координатном виде границ Тяжинского муниципального района, границ сельских и городских поселений Тяжинского муниципального района, выполняемый ООО «Земля-Проект» (Центр мониторинга оценки земель, г. Полысаево, Кемеровской области), заказчик КУГИ Кемеровской области.