ПРОЕКТ
Приложение
к постановлению администрации
Тяжинского муниципального округа
от _________ 2025 г. №_____
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Тяжинского муниципального округа ««Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тяжинского муниципального округа» на 2026-2028 годы
Стратегические приоритеты муниципальной программы
1. Оценка текущего состояния сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тяжинского муниципального округа» 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 
       Одним из приоритетов реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг является одним из направлений социально-экономического развития Тяжинского муниципального округа

В настоящее время деятельность коммунальной сферы характеризуется не лучшим образом:

значительный износ основных фондов и недостаток мощностей;

значительная
протяженность
сетей,
разбросанность социально-значимых объектов;

повышенные
потери
при
производстве,
транспортировке
и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;

несоответствие
оснащенности
производства
современному
научно- техническому уровню;

низкая платежеспособность потребителей;


отсутствие бюджетных средств для совершенствования муниципальных систем жилищно-коммунального комплекса;

многолетнее отсутствие надлежащего обслуживания и отсутствие своевременного капитального ремонта многоквартирных домов.

Недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса является основной причиной высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры, у организаций отсутствует возможность осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

В настоящее время на территории Тяжинского муниципального округа теплоснабжение (ГВС) жилищного фонда и социальной сферы осуществляют 3 предприятия: МКП «Комфорт» (тепло, ГВС), ООО Энергоснаб (тепло), ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (тепло). Указанные организации обслуживают 35 угольных котельных и 51,64  километра тепловых сетей.

Услуги водоснабжения и водоотведения оказывают МКП «Комфорт»» Тяжинского муниципального района. Организацией обслуживаются 256 километров водопроводных и 33,65  километров канализационных сетей.               Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства являются высокая степень износа коммунальной инфраструктуры, инженерных сетей водоотведения и водоснабжения, отсутствие очистных сооружений. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет более 60%. Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. 

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

         Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10 - 15 процентов.

Решение выявленных проблем возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных:

на модернизацию жилищно-коммунального комплекса;

на повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения;

на развитие энергетической инфраструктуры и повышение энергоэффективности экономики;

на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения;

на повышение экономической устойчивости деятельности предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

Реализация мероприятий, включенных в муниципальную программу позволит:      

обеспечить более комфортные условия проживания населения Тяжинского муниципального округа путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

обеспечить более рациональное использование природных ресурсов;

обеспечить своевременную компенсацию выпадающих доходов за предоставленные населению услуги;

улучшить экологическое состояние на территории Тяжинского муниципального округа.

Программой регулируется предоставление компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твёрдого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен. В настоящее время уровень оплаты граждан за коммунальные услуги составляет 30 процентов от экономически обоснованного тарифа, что вызывает необходимость производить компенсационные выплаты выпадающих доходов коммунальным предприятиям за предоставленные населению услуги за счет средств областного бюджета.

 Эффективность реализации мероприятий по предоставлению компенсации из бюджета ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим коммунальные услуги, позволит обеспечить безубыточную работу организаций коммунального комплекса, повысить устойчивость их финансового состояния, снизить степень физического износа основных фондов предприятий, повысить доступность коммунальных услуг потребителям, обеспечить их надёжность и качество.

Эффективность реализации мероприятий по предоставлению компенсации из бюджета на возмещение предприятиям комплекса затрат по обеспечению населения топливом (каменным углѐм), сжиженным газом позволит обеспечить доступную цену твѐрдого топлива и сжиженного газа для населения.
На территории Тяжинского муниципального округа расположен 106 многоквартирных  домов. В соответствии со статистической отчетностью общая площадь жилищного фонда, по состоянию на 01.01.2025 года, составляет 578,97 тыс. кв. м., из них 116,92 тыс. кв. м. приходится на многоквартирные дома, в том числе 21,92 тыс. кв. м. в муниципальной собственности. Для сохранения качества жилищного фонда, уменьшения физического износа жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, необходимо проведение капитального и текущего ремонтов.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт. Поэтому возникает необходимость включения мероприятий в программу.
«Дорожное хозяйство»
       Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры Тяжинского муниципального округа, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг внутри населенных пунктов.

       Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в Тяжинском муниципальном округе составляет 425,8 км.

        Существующая в настоящее время улично-дорожная сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения не в полной мере отвечает требованиям, техническое состояние значительной части дорог по своим параметрам не соответствует техническим нормам при возросшей интенсивности движения.

        В условиях ускорения социально-экономического развития региона в целом, требуется обеспечение транспортной доступности при реализации в области социальных проектов и улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования в сельской местности.

        Способами повышения эффективности выступают: ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы; определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение внебюджетного финансирования.

        Обеспечение эффективного функционирования и развития дорожной системы безусловно влияет на повышение качества жизни и улучшение здоровья граждан, укрепление безопасности и использование географических особенностей муниципального округа в составе конкурентного преимущества экономики региона в целом.
«Благоустройство»

        Благоустройство – важнейшая составная часть потенциала Тяжинского муниципального округа и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики территории и повышения уровня жизни населения. Для поддержания надлежащего состояния территории Тяжинского муниципального округа необходимо постоянно проводить работу по благоустройству.

        Благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) - одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств.

        Вопросы благоустройства территорий муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса требуют принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных территорий, от состояния которых во многом зависит внешний облик населенных пунктов региона, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий, а также комфорт и качество жизни населения.

       В последние годы расширяется практика вовлечения граждан в инициирование, разработку, реализацию, мониторинг, контроль различных проектов создания объектов в форматах инициативного бюджетирования. Определение возможностей использования инициативного бюджетирования как основополагающего условия развития общественной инфраструктуры муниципального округа.

       Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства в Тяжинском муниципальном округе позволяет сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан, сбалансированное пространственное развитие, улучшение экологической обстановки и повышение безопасности жизнедеятельности.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Тяжинского муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
Система целеполагания муниципальной программы сформирована с учетом национальных целей развития на период  до 2030 и на перспективу 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 « О национальных целях развития Российской Федерации на период  до 2030 и на перспективу 2036 года».
Основными приоритетными направлениями муниципальной политики, является обеспечение необходимых условий для комфортного проживания населения на территории Тяжинского муниципального округа. Модернизация жилищно-коммунальной сферы, развитие механизмов государственно-частного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг содействие в организации собственников жилья для эффективного управления многоквартирными домами путем  совершенствования  нормативно-правовой  и  методологической  базы управления многоквартирными домами, эффективное управление в отрасли.
«Дорожное хозяйство»
Система целеполагания и задачи государственной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Реализация государственной программы будет непосредственно направлена на достижение двух национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года: «Комфортная и безопасная среда для жизни» и «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и соответствующих им показатель: обеспечение доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере развития дорожного комплекса на муниципальном уровне направлены на формирование и развитие единой опорной дорожной сети, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан.

В целях обеспечения достижения показателя, определяющих дорожное развитие в Тяжинском муниципальном округе, предусматривается решение следующих задач:

обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающее круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта.
«Благоустройство»
Система целеполагания и задачи государственной программы сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской

Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - национальные цели), Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р, и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р.

Реализация государственной программы непосредственно направлена на достижение целевого показателя «Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории Тяжинского муниципального округа» и задачи «Комплексное решение вопросов по организации благоустройства округа, решения вопросов по созданию благоприятных условий проживания и отдыха на территории округа», «Создание условий для развития инициативного бюджетирования в Тяжинском муниципальном округе», выполнение которых характеризует достижение национальных целей «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Устойчивая и динамичная экономика».

Приоритеты и цели государственной политики на региональном и муниципальном уровнях в сфере создания комфортной среды для жизни каждого гражданина направлены на комплексное развитие населенных пунктов, формирование новых требований к качеству жизни, развитию культурной и досуговой среды.

В целях обеспечения достижения показателей социально-экономического развития муниципального образования предусматривается решение следующих вопросов:

- повышение уровня благоустройства территории муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания;

- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.
3. Задачи муниципального управления Тяжинского муниципального округа в сфере «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тяжинского муниципального округа»
       Целями муниципальной программы являются:
приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Тяжинского муниципального округа;

повышение качества питьевой воды для населения;

комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Тяжинского округа;

обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего жителей округа.

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия граждан;

улучшение состояния окружающей среды за счет снижения негативной нагрузки на атмосферный воздух;

формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в целях создания эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие Кемеровской области;

повышение комфортности жилищного фонда посредством проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

удовлетворение потребности экономики и населения округа путем развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Тяжинского муниципального округа и обеспечения их эффективного функционирования;

приведение в нормативное состояние дорожной сети;

сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети. 

оптимизация транспортных потоков, обеспечение синхронизации развития всех видов транспорта городских агломераций, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров - на общественный транспорт;

обеспечение повышения эффективности расходования средств дорожных фондов за счет создания автоматизированных мониторинговых систем, ориентированных на взаимодействие с пользователями автомобильных дорог;

совершенствование системы комплексного благоустройства, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

повышение уровня модернизации коммунальной инфраструктуры;

достижение уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в размере 100 процентов от экономически обоснованного тарифа;

повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса;

обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях активизации комплексного развития и освоения территорий;

построение и обеспечение эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами;

доступа к информации в сфере обращения с твердыми коммунальными от-ходами;

снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха;

совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения;

обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения;

обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры;

обеспечение внедрения энергосберегающих технологий в бюджетных организациях;

обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектах энергетики и транспорта;

обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектах промышленности;

повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения;

увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов;

снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

повышение безопасности дорожного движения;

уменьшение доли протяженности дорожной сети, работающей в режиме перегрузки в час пик;

увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети;

повышение безопасности дорожного движения;

обеспечение эффективной реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса;
Паспорт
муниципальной программы Тяжинского муниципального округа
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тяжинского муниципального округа» на 2026-2028 годы»
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	и.о. заместителя главы Тяжинского муниципального округа-начальника управления

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Тяжинского муниципального округа, 

Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа, 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Тяжинского муниципального округа

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2028 годы

	Цели муниципальной программы
	- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Тяжинского муниципального округа;

- повышение качества питьевой воды для населения;

формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в целях создания эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие Тяжинского муниципального округа;

- повышение комфортности жилищного фонда посредством проведения капитального ремонта многоквартирных домов; удовлетворение потребности экономики и населения путем развития сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения  и обеспечения их эффективного функционирования; приведение в нормативное состояние дорожной сети; совершенствование системы комплексного благоустройства, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы 
	Комплекс процессных мероприятий 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
Мероприятие 1.1. "Реализация отдельных мероприятий"
Мероприятие 1.2. "Ремонт и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства"
Мероприятие 1.3. "Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) оплата судебных исков)"
Мероприятие 1.4. "Организация в границах территории электо-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом"
Мероприятие 1.5."Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов"
Мероприятие 1.6. «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»
Мероприятие 1.6.1. «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (Холодное водоснабжение и водоотведение)» 
Мероприятие 1.6.2. «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (Сжиженный газ)»

Мероприятие 1.7. «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»

Мероприятие 1.7.1. «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (Теплоснабжение и горячее водоснабжение)»

Мероприятие 1.7.2. «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (Твердое топливо)»
Комплекс процессных мероприятий 2. «Дорожное хозяйство»
Мероприятие 2.1. «Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»
Мероприятие 2.1.1.   «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет акцизов по подакцизным товарам (нефтепродукты) и транспортного налога)»
Мероприятие 2.1.2. «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств местного бюджета)»

Мероприятие 2.1.3. «Реализация отдельных мероприятий»

Мероприятие 2.2. «Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (субсидии)»
Комплекс процессных мероприятий 3. «Благоустройство»

Мероприятие 3. 1.«Расходы на проведение мероприятий по содержанию территории округа, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства»

Мероприятие 3.2. «Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)»

Мероприятие 3.3. «Расходы на освещение улиц»

Мероприятие 3.4.  «Реализация отдельных мероприятий»

Мероприятие 3.5. «Природоохранные мероприятия»

Мероприятие 3.6 «Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями»

Мероприятие 3.7 «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива»»



	Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области - Кузбасса
	Национальная цель развития Российской Федерации: «Создание комфортной и безопасной среды для жизни».

	
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.10.2023 № 705 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»


2. Показатели муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)
	Связь с показателями национальных целей 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027

	2028

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Реализация отдельных мероприятий
	«МП»


	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	1.2
	Ремонт и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства
	«МП»
	+
	кол-во
	8
	2025
	5
	5
	5
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	1.3
	Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) оплата судебных исков)
	«МП»
	+
	ед.
	1
	2025
	1
	1
	1
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	1.4
	Организация в границах территории электо-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом
	«МП»
	+
	ед
	1
	2025
	1
	1
	1
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	1.5
	Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
	«МП»
	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	1.6
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	1.7
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	2.
	«Дорожное хозяйство»

	2.1
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
	«МП»

	+
	доля
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	2.2
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (субсидии)
	«МП»
	+
	км/ шт
	1,25/1
	2025
	2,525/1
	2,848/1
	-
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	3
	«Благоустройство»

	3.1
	Расходы на проведение мероприятий по содержанию территории округа, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства
	«МП»
	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	3.2
	Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)
	«МП»
	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	3.3
	Расходы на освещение улиц
	«МП»
	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	3.4
	Реализация отдельных мероприятий
	«МП»
	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	3.5
	Природоохранные мероприятия
	«МП»
	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	3.6
	Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями
	«МП»
	+
	кол-во
	2
	2025
	2
	2
	2
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	3.7
	Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива
	«МП»
	+
	шт
	8
	2025
	10
	10
	10
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	


3. План достижения показателей программы в 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1.
	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Реализация отдельных мероприятий
	«МП»


	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.2
	Ремонт и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства
	«МП»
	кол-во
	2
	2
	2
	2
	8

	1.3
	Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) оплата судебных исков)
	«МП»
	ед.
	-
	-
	-
	1
	1

	1.4
	Организация в границах территории электо-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом
	«МП»
	ед.
	-
	-
	-
	1
	

	1.5
	Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.6
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.7
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	2.
	«Дорожное хозяйство»

	2.1
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
	«МП»


	доля
	25
	25
	25
	25
	100

	2.2
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (субсидии)
	«МП»
	км/шт
	-
	-
	-
	2,252/1
	2,252/1

	3
	«Благоустройство»

	3.1
	Расходы на проведение мероприятий по содержанию территории округа, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.2
	Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.3
	Расходы на освещение улиц
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.4
	Реализация отдельных мероприятий
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.5
	Природоохранные мероприятия
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.6
	Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями
	«МП»
	кол-во
	-
	-
	-
	2
	2

	3.7
	Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива
	«МП»
	шт.
	-
	-
	5
	5
	10


План достижения показателей программы в 2027 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1.
	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Реализация отдельных мероприятий
	«МП»


	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.2
	Ремонт и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства
	«МП»
	кол-во
	2
	2
	2
	2
	8

	1.3
	Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) оплата судебных исков)
	«МП»
	ед.
	-
	-
	-
	1
	1

	1.4
	Организация в границах территории электо-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом
	«МП»
	ед.
	-
	-
	-
	1
	

	1.5
	Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.6
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.7
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	2.
	«Дорожное хозяйство»

	2.1
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
	«МП»


	доля
	25
	25
	25
	25
	100

	2.2
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (субсидии)
	«МП»
	км/шт
	-
	-
	-
	2,252/1
	2,252/1

	3
	«Благоустройство»

	3.1
	Расходы на проведение мероприятий по содержанию территории округа, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.2
	Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.3
	Расходы на освещение улиц
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.4
	Реализация отдельных мероприятий
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.5
	Природоохранные мероприятия
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.6
	Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями
	«МП»
	кол-во
	-
	-
	-
	2
	2

	3.7
	Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива
	«МП»
	шт.
	-
	-
	5
	5
	10


План достижения показателей программы в 2028 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1.
	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Реализация отдельных мероприятий
	«МП»


	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.2
	Ремонт и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства
	«МП»
	кол-во
	2
	2
	2
	2
	8

	1.3
	Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) оплата судебных исков)
	«МП»
	ед.
	-
	-
	-
	1
	1

	1.4
	Организация в границах территории электо-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом
	«МП»
	ед.
	-
	-
	-
	1
	

	1.5
	Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.6
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.7
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	2.
	«Дорожное хозяйство»

	2.1
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
	«МП»


	доля
	25
	25
	25
	25
	100

	2.2
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (субсидии)
	«МП»
	км/шт
	-
	-
	-
	2,252/1
	2,252/1

	3
	«Благоустройство»

	3.1
	Расходы на проведение мероприятий по содержанию территории округа, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.2
	Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.3
	Расходы на освещение улиц
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.4
	Реализация отдельных мероприятий
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.5
	Природоохранные мероприятия
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.6
	Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями
	«МП»
	кол-во
	-
	-
	-
	2
	2

	3.7
	Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива
	«МП»
	шт.
	-
	-
	5
	5
	10


4. Структура муниципальной программы
	№п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Направление (комплекс процессных мероприятий) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа 
	Срок реализации 2026-2028 годы

	
	Мероприятие 1.1. "Реализация отдельных мероприятий"

Мероприятие 1.2. "Ремонт и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства"

Мероприятие 1.3. "Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) оплата судебных исков)"

Мероприятие 1.4. "Организация в границах территории электо-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом"

Мероприятие 1.5."Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов"

Мероприятие 1.6. «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»

Мероприятие 1.6.1. «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (Холодное водоснабжение и водоотведение)» 

Мероприятие 1.6.2. «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (Сжиженный газ)»

Мероприятие 1.7. «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»

Мероприятие 1.7.1. «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (Теплоснабжение и горячее водоснабжение)»

Мероприятие 1.7.2. «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (Твердое топливо)»
	приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Тяжинского муниципального округа

	повышение уровня модернизации коммунальной инфраструктуры

	2.
	Направление (комплекс процессных мероприятий) «Дорожное хозяйство»

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа
	Срок реализации 2026-2028 годы

	
	Мероприятие 2.1. «Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»

Мероприятие 2.1.1.   «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет акцизов по подакцизным товарам (нефтепродукты) и транспортного налога)»

Мероприятие 2.1.2. «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств местного бюджета)»

Мероприятие 2.1.3. «Реализация отдельных мероприятий»

Мероприятие 2.2. «Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (субсидии)»
	обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающее круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта
	обеспечение доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов

	3.
	Направление (комплекс процессных мероприятий) «Благоустройство»

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа
	Срок реализации 2026-2028 годы

	
	Мероприятие 3. 1.«Расходы на проведение мероприятий по содержанию территории округа, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства»

Мероприятие 3.2. «Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)»

Мероприятие 3.3. «Расходы на освещение улиц»

Мероприятие 3.4.  «Реализация отдельных мероприятий»

Мероприятие 3.5. «Природоохранные мероприятия»

Мероприятие 3.6 «Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями»

Мероприятие 3.7 «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива»»
	создание комфортной среды для жизни каждого гражданина направлены на комплексное развитие населённых пунктов, формирование новых требований к качеству жизни, развитию культурной и досуговой среды
	улучшение качества комфортной среды для проживания жителей Тяжинского муниципального округа


5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тяжинского муниципального округа» на 2026-2028 гг.
	260865,32650
	262550,14650
	0
	523415,473

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	Областной бюджет
	219597,5398
	221712,4398
	0
	441669,9796

	Местный бюджет
	41267,7867
	40837,7067
	0
	82105,4934

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
	165745,8
	167860,7
	0
	333606,5

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	164345,8
	166460,7
	0
	330806,5

	Местный бюджет
	1400,0
	1400,0
	0
	2800,0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Комплекс процессных мероприятий  «Дорожное хозяйство»
	81861,39
	81327,39
	0
	163188,78

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	49999,9983
	49999,9983
	0
	99999,9966

	Местный бюджет
	31861,3917
	31327,3917
	0
	63188,7834

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»
	13258,13650
	13326,05650
	0
	26584,193

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	Областной бюджет
	5251,74150
	5251,74150
	0
	10503,483

	Местный бюджет
	8006,395
	8110,315
	0
	1611,71

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0


6. План реализации муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

	2.1
	Контрольная точка «Разработка ПСД»
	01.11.2025
	30.11.2025
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	ПСД

	2.2
	Контрольная точка.
«Прохождение экспертизы ПСД»
	01.12.2025
	10.12.2025
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Экспертиза

	2.3
	Мероприятие (результат) «Заключено соглашение по техническому сопровождению работ (услуг)»
	01.01.2026
	31.01.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа, 
	Соглашение

	2.4
	Контрольная точка.
Заключение Соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета»
	01.02.2026
	28.02.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
Министерство ЖК и ДК Кузбасса
	Соглашение

	2.5
	Мероприятие (результат) «Сформирован план мероприятий по ремонту дорог»
	01.02.2026
	10.02.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Размещение на закупку

	2.6
	Контрольная «Заключение муниципального контракта»
	01.03.2026
	31.03.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	2.7
	Мероприятие (результат) ««Выполнены работы, подписан акт приема по муниципальному контракту»
	01.04.2026
	31.08.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ

	2.8
	Контрольная точка «Предоставлены подтверждающие документы о ходе реализации мероприятий в область, обеспечена оплата»
	01.09.2026
	30.09.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ

	2.10
	Мероприятие (результат) «Работы выполнены»
	01.10.2026
	31.12.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ

	2.
	«Дорожное хозяйство»

	2.1
	Контрольная точка «Разработка ПСД»
	01.11.2025
	30.11.2025
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	ПСД

	2.2
	Контрольная точка.
«Прохождение экспертизы ПСД»
	01.12.2025
	10.12.2025
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Экспертиза

	2.3
	Мероприятие (результат) «Заключено соглашение по техническому сопровождению работ (услуг)»
	01.01.2026
	31.01.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа, ГКУ Дирекция автомобильных дорог Кузбасса
	Соглашение

	2.4
	Контрольная точка.
Заключение Соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета»
	01.02.2026
	28.02.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
Министерство ЖК и ДК Кузбасса
	Соглашение

	2.5
	Мероприятие (результат) «Сформирован план мероприятий по ремонту дорог»
	01.02.2026
	10.02.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Размещение на закупку

	2.6
	Контрольная «Заключение муниципального контракта»
	01.03.2026
	31.03.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	2.7
	Мероприятие (результат) ««Выполнены работы, подписан акт приема по муниципальному контракту»
	01.04.2026
	31.08.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ

	2.8
	Контрольная точка «Предоставлены подтверждающие документы о ходе реализации мероприятий в область, обеспечена оплата»
	01.09.2026
	30.09.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ

	2.10
	Мероприятие (результат) «Работы выполнены»
	01.10.2026
	31.12.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ

	3.
	«Благоустройство»

	3.1
	Контрольная точка «Разработка ПСД»
	01.11.2025
	30.11.2025
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	ПСД

	3.2
	Контрольная точка.
«Прохождение экспертизы ПСД»
	01.12.2025
	10.12.2025
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Экспертиза

	3.3
	Мероприятие (результат) «Заключено соглашение по строительному контролю»
	01.01.2026
	31.01.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
 
	Соглашение

	3.4
	Контрольная точка.
Заключение Соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета»
	01.02.2026
	28.02.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
Министерство ЖК и ДК Кузбасса
	Соглашение

	3.5
	Мероприятие (результат) «Сформирован план мероприятий по ремонту дорог»
	01.02.2026
	10.02.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Размещение на закупку

	3.6
	Контрольная «Заключение муниципального контракта»
	01.03.2026
	31.03.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	3.7
	Мероприятие (результат) ««Выполнены работы, подписан акт приема по муниципальному контракту»
	01.04.2026
	31.08.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ

	3.8
	Контрольная точка «Предоставлены подтверждающие документы о ходе реализации мероприятий в область, обеспечена оплата»
	01.09.2026
	30.09.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ

	3.10
	Мероприятие (результат) «Работы выполнены»
	01.11.2025
	30.11.2025
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ


7. Мониторинг реализации муниципальной программы

(комплексной программы)
1. Мониторинг реализации муниципальной программы (комплексной программы) представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, определению отклонений фактических параметров от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов.

Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы) для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

Мониторинг реализации муниципальной программы (комплексной программы) ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы (комплексной программы) от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал. 

Мониторинг реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы).

2. В ходе мониторинга формируются ежеквартальные и годовые отчеты в соответствии с методическими рекомендациями по мониторингу муниципальных программ (комплексных программ), разрабатываемыми и утверждаемыми отделом экономического анализа и прогнозирования администрации Тяжинского муниципального округа по согласованию с финансовым управлением администрации Тяжинского муниципального округа.

Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется ее ответственным исполнителем с учетом отчетов о ходе реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, входящих в состав муниципальной программы (комплексной программы), а также информации о ходе реализации комплексов процессных мероприятий.

3. Финансовое управление администрации Тяжинского муниципального округа в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Тяжинского муниципального округа отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальных программ (комплексных программ).

4. Формирование ежеквартального отчета о реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Ежеквартальный отчет о реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) формируется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Формирование годового отчета о реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 12 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование годового отчета о реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 8 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование отчетов о реализации структурных элементов - региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и Едиными методическими рекомендациями.

5. В отчете о реализации муниципальной программы (комплексной программы), отчетах о реализации структурных элементов такой программы подлежат отражению фактические сведения о параметрах: 

а) показатели; 

б) мероприятия (результаты); 

в) показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования; 

г) контрольные точки. 

В отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках. 

Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы (комплексной программы), паспорте ее структурного элемента. 

6. При формировании отчетов о реализации муниципальных программ (комплексных программ) и их структурных элементов обязательно представление документов, подтверждающих достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов. 

7. В годовом отчете о реализации муниципальной программы (комплексной программы) содержатся:

а) информация о достижении целей муниципальной программы (комплексной программы) за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы (комплексной программы) на предстоящий год;

б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы (комплексной программы) и фактических значений показателей и результатов структурных элементов за отчетный период;

г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (комплексной программы);

е) данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы (комплексной программы);

ж) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы (комплексной программы) в целом;

з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу (комплексную программу);

и) оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы).

8. Годовой отчет о реализации муниципальной программы (комплексной программы) подлежит размещению на официальном сайте администрации Тяжинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальных программ (комплексных программ) обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы (комплексной программы). 

10. Отчет о реализации муниципальной программы (комплексной программы), годовой отчет о реализации муниципальной программы (комплексной программы) представляется в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Тяжинского муниципального округа за подписью куратора муниципальной программы (комплексной программы).

11. Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Тяжинского муниципального округа на основании представленных годовых отчетов о реализации муниципальных программ (комплексных программ) готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ) и направляет заместителю главы Тяжинского муниципального округа по экономике не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

12. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ) подлежит размещению на официальном сайте администрации Тяжинского муниципального в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом информационным отделом администрации Тяжинского муниципального округа

13. По результатам оценки эффективности муниципальной программы (комплексной программы) администрация Тяжинского муниципального округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных средств на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (комплексной программы) в целом или ее структурных элементов начиная с очередного финансового года.

14. В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы (комплексной программы) ответственный исполнитель представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Тяжинского муниципального округа и финансовое управление администрации Тяжинского муниципального округа о реализации муниципальной программы (комплексной программы) в 2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы (комплексной программы).

VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной

программы (комплексной программы)

 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется на основании информации и данных о ходе реализации муниципальных программ (комплексных программ) (их структурных элементов), содержащихся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) проводится ответственным исполнителем (координатором) по единой методике оценки и представляется в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Тяжинского муниципального округа за подписью куратора муниципальной программы (комплексной программы).

Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (комплексной программы) и основана на оценке уровня достижения муниципальной программы (комплексной программы) и оценке качества финансового управления.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) (Rгп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы (комплексной программы) (УДгп) в отчетном году (80% интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУгп) реализации муниципальной программы (комплексной программы) в отчетном году (20% интегральной оценки) по формуле:

 

Rгп = 0,8 * УДгп + 0,2 * ФУгп, где:

 

Rгп - оценка эффективности реализации i-й муниципальной программы (комплексной программы);

УДгп - уровень достижения муниципальной программы (комплексной программы);

ФУгп - оценка качества финансового управления реализацией муниципальной программы (комплексной программы).

4. Уровень достижения муниципальной программы (комплексной программы) (УДгп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

 

УДгп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл., где:

 

УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы (комплексной программы) в отчетном периоде;

УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) в отчетном периоде.

В расчет уровня достижения муниципальной программы (комплексной программы) не включаются аналитические показатели такой муниципальной программы (комплексной программы).

В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы (комплексной программы) и в паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), то в расчете уровня достижения муниципальной программы (комплексной программы) такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы (комплексной программы).

5. Уровень достижения показателей муниципальной программы (комплексной программы) (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы (комплексной программы) по формуле:

 
[image: image1.wmf]Р

пi

i=1

п

УД

УД=

Р

å

, где:

 

УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы (комплексной программы);

P - количество показателей муниципальной программы (комплексной программы).

6. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня, достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

 
[image: image2.wmf]ф

пiн

п

П

УД=К*(1+X*(-1))*100%

П

, где:

 

Пп - плановое значение показателя;

Пф - фактическое значение показателя;

Кн - понижающий коэффициент показателя;

X - индикатор возрастания (убывания).

Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

 
[image: image3.wmf]цб

цб

П-П

X=

П-П

, где:

 

Пб - базовое значение показателя;

Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

6.1. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

6.2. В случае, если уровень достижения показателя превышает 100 %, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

7. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

 

, где:

 

УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);

КВ - повышающий коэффициент;

L - количество структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы).

Определение значения повышающего коэффициента (КВ) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы):

а) для регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, - 2;

б) для иного регионального проекта - 1,5;

в) для ведомственного регионального проекта и комплекса процессных мероприятий - 1.

8. Уровень достижения структурного элемента - регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, формируется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

Уровень достижения структурных элементов - иного регионального проекта, ведомственного регионального проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (комплексной программы) (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

 

УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * УДрез, где:

 

УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);

УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

9. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

 

УДстр.эл.i = УДрез.
 

10. Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (УДпсэ) рассчитывается по формуле:

 
[image: image4.wmf]N

псэi

i=1

псэ

псэ

УД

УД=

N

å

, где:

 

УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);

Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) без учета прокси-показателей.

В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:

по которым на дату расчета установлено плановое значение;

по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

11. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

 
[image: image5.wmf]сэф

псэiн

сэп

П

УД=К*(1+X*(-1))*100%

П

, где:

 

Псэп - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);

Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);

Кн - понижающий коэффициент показателя;

X - индикатор возрастания (убывания).

Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

 
[image: image6.wmf]сэцсэб

сэцсэб

П-П

X=

П-П

, где:

 

Псэб - базовое значение показателя структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);

Псэц - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) на последнюю плановую дату его реализации.

В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

11.1. Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

а) для показателей структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

б) для показателей структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), спланированных не нарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

11.2. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) превышает 100 %, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 %.

В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

13. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (УДрез) рассчитывается по формуле:

 
[image: image7.wmf]М

резi

i=1

рез

рез.сэ

УД

УД=

М

å

, где:

 

УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);

Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) муниципальной программы (комплексной программы).

В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):

по которым на дату расчета установлено плановое значение;

по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

14. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

 
[image: image8.wmf]ф.резiф.резi

резi

пл.резiпл.резi

ПКТ

УД=(0,7*+0,3*)*100%

ПКТ

, где:

 

Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;

Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;

КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.

14.1. Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

 
[image: image9.wmf]ф.резi

резi

пл.резi

П

УД=*100%

П

.

 

14.2. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

 
[image: image10.wmf]ф.резi

резi

пл.резi

КТ

УД=*100%

КТ

.

 

14.3. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

15. Оценка качества финансового управления (ФУгп) при реализации муниципальной программы (комплексной программы) за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы (комплексной программы), рассчитывается по формуле:

 
[image: image11.wmf]ф

гп

п

ОФ

ФУ=*100%

ОФ

, где:

 

ФУгп - качество финансового управления реализацией муниципальной программы (комплексной программы);

ОФф - фактический объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (комплексную программу) (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения, указанных в пункте 2 раздела IV настоящего Положения);

ОФп - плановый объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (комплексную программу) (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом муниципальной программы (комплексной программы).

16. По количественному значению оценки (Rгп) муниципальной программе (комплексной программе) присваивается соответствующая качественная оценка:

высокая эффективность реализации;

эффективность реализации выше средней;

эффективность реализации ниже средней;

низкая эффективность реализации.

Муниципальная программа (комплексная программа) относится к категории «высокая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) составляет более 90% (включительно).

Муниципальная программа (комплексная программа) относится к категории «эффективность реализации выше среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации государственных программ Rгп.ср до 90%.

Муниципальная программа (комплексная программа) относится к категории «эффективность реализации ниже среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации государственных программ Rгп.ср до 40 %.

Муниципальная программа (комплексная программа) относится к категории «низкая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) составляет менее 40% (включительно).

17. Среднее значение эффективности реализации муниципальных программ Rгп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:

 
[image: image12.wmf]G

гп

i=1

гп.ср

R

R=

G

å

, где:

 

Rгп.ср - среднее значение эффективности реализации муниципальных программ;

G - количество муниципальных программ.

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
1. Общие положения
	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тяжинского муниципального округа» на 2026-2028 годы»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)
	Связь с показателями национальных целей 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027


	2028


	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Реализация отдельных мероприятий
	«МП»


	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	1.2
	Ремонт и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства
	«МП»
	+
	кол-во
	8
	2025
	5
	5
	5
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	1.3
	Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) оплата судебных исков)
	«МП»
	+
	ед.
	1
	2025
	1
	1
	1
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	1.4
	Организация в границах территории электо-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом
	«МП»
	+
	ед
	1
	2025
	1
	1
	1
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	1.5
	Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
	«МП»
	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	1.6
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	1.7
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	


3. План достижения показателей комплекса процессных
мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1.
	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Реализация отдельных мероприятий
	«МП»


	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.2
	Ремонт и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства
	«МП»
	кол-во
	2
	2
	2
	2
	8

	1.3
	Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) оплата судебных исков)
	«МП»
	ед.
	-
	-
	-
	1
	1

	1.4
	Организация в границах территории электо-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом
	«МП»
	ед.
	-
	-
	-
	1
	

	1.5
	Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.6
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.7
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100


План достижения показателей комплекса процессных
мероприятий в 2027 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1.
	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Реализация отдельных мероприятий
	«МП»


	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.2
	Ремонт и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства
	«МП»
	кол-во
	2
	2
	2
	2
	8

	1.3
	Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) оплата судебных исков)
	«МП»
	ед.
	-
	-
	-
	1
	1

	1.4
	Организация в границах территории электо-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом
	«МП»
	ед.
	-
	-
	-
	1
	

	1.5
	Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.6
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.7
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100


План достижения показателей комплекса процессных
мероприятий в 2028 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2028 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1.
	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Реализация отдельных мероприятий
	«МП»


	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.2
	Ремонт и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства
	«МП»
	кол-во
	2
	2
	2
	2
	8

	1.3
	Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) оплата судебных исков)
	«МП»
	ед.
	-
	-
	-
	1
	1

	1.4
	Организация в границах территории электо-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом
	«МП»
	ед.
	-
	-
	-
	1
	

	1.5
	Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.6
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	1.7
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса
процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2025
	2026
	2027
	2028

	1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства

	1.1
	Реализация отдельных мероприятий
	
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Ремонт и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	кол-во
	8
	8
	5
	5
	5

	1.3
	Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) оплата судебных исков)
	
	
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	1.4
	Организация в границах территории электо-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом
	
	
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	1.5
	Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
	
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	1.6
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	1.7
	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100


5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
	165745,8
	167860,7
	0
	333606,5

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	164345,8
	166460,7
	0
	330806,5

	Местный бюджет
	1400,0
	1400,0
	0
	2800,0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Реализация отдельных мероприятий
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Ремонт и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	1000,0
	1000,0
	0
	2000,0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) оплата судебных исков)
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Организация в границах территории электо-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
	400,0
	400,0
	0
	800,0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	18794,50
	19036,40
	0
	37830,9

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	18794,50
	19036,40
	0
	37830,9

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (Холодное водоснабжение и водоотведение)
	13532,0
	13706,0
	0
	27238,0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	13532,0
	13706,0
	0
	27238,0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (Сжиженный газ)
	5262,5
	5330,4
	0
	10592,9

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	5262,5
	5330,4
	0
	10592,9

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	145551,30
	147424,30
	0
	292975,6

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	145551,30
	147424,30
	0
	292975,6

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (Теплоснабжение и горячее водоснабжение)
	104796,6
	106145,5
	0
	210942,1

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	104796,6
	106145,5
	0
	210942,1

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (Твердое топливо)
	40754,4
	41278,8
	0
	82033,2

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	40754,4
	41278,8
	0
	

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	
0


6. План реализации комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа

	1
	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Контрольная точка «Разработка ПСД»
	30.11.2025
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	ПСД

	1.2
	Контрольная точка.
«Прохождение экспертизы ПСД»
	10.12.2025
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Экспертиза

	1.3
	Мероприятие (результат) «Заключено соглашение по техническому сопровождению работ (услуг)»
	31.01.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа, ГКУ Дирекция автомобильных дорог Кузбасса
	Соглашение

	1.4
	Контрольная точка.
Заключение Соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета»
	28.02.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
Министерство ЖК и ДК Кузбасса
	Соглашение

	1.5
	Мероприятие (результат) «Сформирован план мероприятий по ремонту дорог»
	10.02.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Размещение на закупку

	1.6
	Контрольная «Заключение муниципального контракта»
	31.03.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	1.7
	Мероприятие (результат) ««Выполнены работы, подписан акт приема по муниципальному контракту»
	31.08.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ

	1.8
	Контрольная точка «Предоставлены подтверждающие документы о ходе реализации мероприятий в область, обеспечена оплата»
	30.09.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ

	1.9
	Мероприятие (результат) «Работы выполнены»
	31.12.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Дорожное хозяйство»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа



	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тяжинского муниципального округа» на 2026-2028 годы»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)
	Связь с показателями национальных целей 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027


	2028


	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.
	«Дорожное хозяйство»

	2.1
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
	«МП»


	+
	доля
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	2.1

	2.2
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (субсидии)
	«МП»
	+
	км/ шт
	1,25/1
	2025
	2,525/1
	2,848/1
	-
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	2.2


3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	2.
	«Дорожное хозяйство»


	2.1
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
	«МП»


	доля
	25
	25
	25
	25
	100

	2.2
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (субсидии)
	«МП»
	км/шт
	-
	-
	-
	2,252/1
	2,252/1


План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1.
	«Дорожное хозяйство»

	2.1
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
	«МП»


	доля
	25
	25
	25
	25
	100

	2.2
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (субсидии)
	«МП»
	км/шт
	-
	-
	-
	2,252/1
	2,252/1


    План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2028 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1.
	«Дорожное хозяйство»

	2.1
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
	«МП»


	доля
	25
	25
	25
	25
	100

	2.2
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (субсидии)
	«МП»
	км/шт
	-
	-
	-
	2,252/1
	2,252/1


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2025
	2026
	2027
	2028

	Обеспечение деятельности редакции газеты

	1
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
	
	
	доля
	100
	2025
	100
	100
	100

	
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (субсидии)
	
	
	км/шт
	1,25/1
	2025
	2,525/1
	2,848/1
	-



            5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий  «Дорожное хозяйство»
	81861,39
	81327,39
	0
	163188,78

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	49999,9983
	49999,9983
	0
	99999,9966

	Местный бюджет
	31861,3917
	31327,3917
	0
	63188,7834

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет акцизов по подакцизным товарам (нефтепродукты) и транспортного налога)
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств местного бюджета)
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Реализация отдельных мероприятий
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (субсидии)
	51546,39
	51546,39
	0
	103092,78

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	49999,9983
	49999,9983
	0
	99999,9966

	Местный бюджет
	1546,3917
	1546,3917
	0
	3092,7834

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0


6. План реализации комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа

	2
	«Дорожное хозяйство»

	2.1
	Контрольная точка «Разработка ПСД»
	30.11.2025
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	ПСД

	2.2
	Контрольная точка.
«Прохождение экспертизы ПСД»
	10.12.2025
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Экспертиза

	2.3
	Мероприятие (результат) «Заключено соглашение по техническому сопровождению работ (услуг)»
	31.01.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа, ГКУ Дирекция автомобильных дорог Кузбасса
	Соглашение

	2.4
	Контрольная точка.
Заключение Соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета»
	28.02.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
Министерство ЖК и ДК Кузбасса
	Соглашение

	2.5
	Мероприятие (результат) «Сформирован план мероприятий по ремонту дорог»
	10.02.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Размещение на закупку

	2.6
	Контрольная «Заключение муниципального контракта»
	31.03.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	2.7
	Мероприятие (результат) ««Выполнены работы, подписан акт приема по муниципальному контракту»
	31.08.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ

	2.8
	Контрольная точка «Предоставлены подтверждающие документы о ходе реализации мероприятий в область, обеспечена оплата»
	30.09.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ

	2.9
	Мероприятие (результат) «Работы выполнены»
	31.12.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа



	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тяжинского муниципального округа» на 2026-2028 годы»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы)
	Связь с показателями национальных целей 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027


	2028


	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	3.
	«Благоустройство»

	3.1
	Расходы на проведение мероприятий по содержанию территории округа, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства
	«МП»
	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	3.2
	Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)
	«МП»
	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	3.3
	Расходы на освещение улиц
	«МП»
	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	3.4
	Реализация отдельных мероприятий
	«МП»
	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	3.5
	Природоохранные мероприятия
	«МП»
	+
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	3.6
	Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями
	«МП»
	+
	кол-во
	2
	2025
	2
	2
	2
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	

	3.7
	Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива
	«МП»
	+
	шт
	8
	2025
	10
	10
	10
	
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	


3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	3.
	«Благоустройство»


	3.1
	Расходы на проведение мероприятий по содержанию территории округа, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.2
	Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.3
	Расходы на освещение улиц
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.4
	Реализация отдельных мероприятий
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.5
	Природоохранные мероприятия
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.6
	Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями
	«МП»
	кол-во
	-
	-
	-
	2
	2

	3.7
	Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива
	«МП»
	шт.
	-
	-
	5
	5
	10


План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	3.
	«Благоустройство»

	3.1
	Расходы на проведение мероприятий по содержанию территории округа, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.2
	Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.3
	Расходы на освещение улиц
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.4
	Реализация отдельных мероприятий
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.5
	Природоохранные мероприятия
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.6
	Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями
	«МП»
	кол-во
	-
	-
	-
	2
	2

	3.7
	Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива
	«МП»
	шт.
	-
	-
	5
	5
	10


    План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2028 года

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	3.
	«Благоустройство»

	3.1
	Расходы на проведение мероприятий по содержанию территории округа, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.2
	Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.3
	Расходы на освещение улиц
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.4
	Реализация отдельных мероприятий
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.5
	Природоохранные мероприятия
	«МП»
	%
	25
	25
	25
	25
	100

	3.6
	Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями
	«МП»
	кол-во
	-
	-
	-
	2
	2

	3.7
	Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива
	«МП»
	шт.
	-
	-
	5
	5
	10


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2025
	2026
	2027
	2028

	Обеспечение деятельности редакции газеты

	3.1
	Расходы на проведение мероприятий по содержанию территории округа, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства
	
	
	%
	100
	2025
	100
	100
	100

	3.2
	Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)
	
	
	%
	100
	2025
	100
	100
	100

	3.3
	Расходы на освещение улиц
	
	
	%
	100
	2025
	100
	100
	100

	3.4
	Реализация отдельных мероприятий
	
	
	%
	100
	2025
	100
	100
	100

	3.5
	Природоохранные мероприятия
	
	
	%
	100
	2025
	100
	100
	100

	3.6
	Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями
	
	
	кол-во
	2
	2025
	2
	2
	2

	3.7
	Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива
	
	
	шт
	8
	2025
	10
	10
	10



            5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»
	13258,13650
	13326,05650
	0
	26584,193

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	Областной бюджет
	5251,74150
	5251,74150
	0
	10503,483

	Местный бюджет
	8006,395
	8110,315
	0
	1611,71

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Расходы на проведение мероприятий по содержанию территории округа, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства
	3397,97
	3401,89
	0
	6799,86

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	3397,97
	3401,89
	0
	6799,86

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Расходы на организацию и содержание мест захоронения(кладбищ)
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Расходы на освещение улиц
	4446,0
	4546,0
	0
	8992,0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	4446,0
	4546,0
	0
	8992,0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Реализация отдельных мероприятий
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Природоохранные мероприятия
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями
	5414,16650
	5414,16650
	0
	10828,333

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	Областной бюджет
	5251,74150
	5251,74150
	0
	10503,483

	Местный бюджет
	162,425
	162,425
	0
	324,85

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0


6. План реализации комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы)
	Вид подтверждающего документа

	2
	«Благоустройство»

	2.1
	Контрольная точка «Разработка ПСД»
	30.11.2025
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	ПСД

	2.2
	Контрольная точка.
«Прохождение экспертизы ПСД»
	10.12.2025
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Экспертиза

	2.3
	Мероприятие (результат) «Заключено соглашение по техническому сопровождению работ (услуг)»
	31.01.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа, ГКУ Дирекция автомобильных дорог Кузбасса
	Соглашение

	2.4
	Контрольная точка.
Заключение Соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета»
	28.02.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
Министерство ЖК и ДК Кузбасса
	Соглашение

	2.5
	Мероприятие (результат) «Сформирован план мероприятий по ремонту дорог»
	10.02.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Размещение на закупку

	2.6
	Контрольная «Заключение муниципального контракта»
	31.03.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	2.7
	Мероприятие (результат) ««Выполнены работы, подписан акт приема по муниципальному контракту»
	31.08.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ

	2.8
	Контрольная точка «Предоставлены подтверждающие документы о ходе реализации мероприятий в область, обеспечена оплата»
	30.09.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ

	2.9
	Мероприятие (результат) «Работы выполнены»
	31.12.2026
	УЖТР Тяжинского муниципального округа
	Муниципальный контракт, УПД, платежный документ


